项目立项报告

Project Start Report

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目立项报告（Project Start Report） |
| 项目名称 | 基于DeepSeek的全流程健康管理系统 |
| 版本号 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-06-02 |
| 文档状态 | 初稿 |

# 一、项目基本信息

## 1.1 项目名称

基于DeepSeek的全流程健康管理系统

## 1.2 项目背景

随着人们健康意识的提升和慢性病发病率的上升，智能化的健康管理工具成为刚需。当前市场上的健康管理应用存在以下问题：

- 功能单一：大多数应用仅提供简单的数据记录功能，缺乏智能化分析和预警能力

- AI能力不足：虽然部分应用集成了AI功能，但主要局限于问答层面，缺乏深度的健康风险评估和个性化建议

- 体检服务割裂：体检预约、报告解读、后续管理等环节缺乏有效衔接

- 数据孤岛：用户健康数据分散在不同平台，无法形成完整的健康画像

本项目旨在融合DeepSeek大模型与医疗健康数据，构建全流程健康管理体系，实现血糖管理、体检优化及疾病预警的智能化与个性化。

## 1.3 项目目标

- 短期目标（3周）：完成MVP版本开发，实现核心功能闭环

- 中期目标（3个月）：优化系统性能，扩展更多健康指标管理

- 长期目标（1年）：建立完整的健康管理生态，支持千万级用户

## 1.4 项目范围

包含范围：

- 用户注册登录系统

- 健康档案管理

- 血糖管理智能体

- AI数智健管师

- 智能体检优化

- 疾病风险预警

不包含范围：

- 可穿戴设备数据接入

- 第三方支付系统

- 短信通知服务

- 移动端APP（仅Web端）

# 二、项目团队

## 2.1 团队成员

| 角色 | 姓名 | 职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | [待填写] | 项目整体规划与协调 | 项目管理、沟通协调 |
| 前端开发 | [待填写] | Vue.js前端开发 | Vue 3、TypeScript、Element Plus |
| 后端开发 | [待填写] | Java后端开发 | Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL |
| AI工程师 | [待填写] | Python AI服务开发 | FastAPI、DeepSeek API、机器学习 |
| 测试工程师 | [待填写] | 系统测试与质量保证 | 自动化测试、性能测试 |

# 三、技术方案

## 3.1 技术架构

采用前后端分离架构，分为四层：

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 现代化响应式界面 |
| 业务服务层 | Java Spring Boot 3 | 企业级稳定后端 |
| AI能力层 | Python FastAPI + DeepSeek API | 高性能AI服务 |
| 数据层 | MySQL + Redis | 关系型数据 + 缓存 |

## 3.2 核心技术点

- DeepSeek API集成：实现智能问答、健康咨询、饮食处方生成

- 影像识别：基于深度学习模型，实现肺结节检测

- 风险评估引擎：基于多维度健康数据，采用机器学习算法进行疾病风险分级

- 联邦学习：在保护用户隐私的前提下，实现多机构健康数据的协同建模

# 四、项目计划

## 4.1 开发周期

总周期：3周（21天）

## 4.2 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第1周末 | 基础功能可用 | 用户可注册登录、管理健康档案 |
| M2 | 第2周末 | 核心功能可用 | 血糖管理、AI健管师、疾病预警功能可用 |
| M3 | 第3周末 | 系统上线 | 所有功能通过测试，系统部署上线 |

# 五、资源需求

## 5.1 预算估算

| 类别 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务器费用 | 3,000 | 3个月 |
| API调用费用 | 2,000 | DeepSeek API |
| 其他费用 | 1,000 | 域名、SSL证书等 |
| 总计 | 6,000 |  |

# 六、风险评估

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发周期紧张 | 高 | 高 | 严格把控进度，优先实现核心功能 |
| AI服务不稳定 | 高 | 中 | 做好容错处理，准备降级方案 |
| 数据安全风险 | 高 | 中 | 数据加密存储，隐私保护 |
| 影像识别精度不足 | 中 | 高 | 使用开源预训练模型，持续优化 |

# 七、审批签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 产品负责人 |  |  |  |